АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2017 № 297-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Организация новых населенных пунктов или расширение

границ существующих населенных пунктов на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании ст. 3.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” с изменениями и дополнениями, Федерального закона Российской Федерации от 01.05.2016 № 119-ФЗ “Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, п. 1 ст. 5 Устава муниципального образования “Тенькинский городской округ” Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация новых населенных пунктов или расширение границ существующих населенных пунктов на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, руководителя комитета финансов И.Н. Тихомирову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

|  |  | Приложение к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 22.08.2017 № 297-па |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

(«дорожная карта») «Организация новых населенных пунктов или расширение границ

существующих населенных пунктов на территории муниципального образования

«Тенькинский городской округ» Магаданской области»

| № л/п | Наименование задачи/мероприятия | Исполнитель | Результат | Срок исполнения задачи/мероприятия | Финансовые затраты по исполнению задачи/мероприятия | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация проведения общего собрания граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ по вопросу организации нового населенного пункта | Инициативная группа граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ Профильные эксперты: - проектировщик; - кадастровый инженер | Протокол общего собрания граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ. Обращение с заявлением в орган местного самоуправления с приложением Протокола. | До 17 дней | Организация и проведение собрания происходят за счет граждан - пользователей земельных участков. (информирование граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, расходы на транспорт, телефонная связь, подготовка предварительного проекта образуемого населенного пункта, привлечение профильных экспертов) |  |
| 2 | Рассмотрение заявления органами местного самоуправления муниципального образования | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. | Решение о проведении публичных слушаний с целью учета мнения населения по вопросу организации нового населенного пунктам изменению административно-территориального устройства муниципального образования | До 10 дней |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний, с целью учета мнения населения по вопросу организации нового населенного пункта и изменению административно-территориального устройства муниципального образования | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Профильные эксперты Специалисты коммунальных служб. | Протокол публичных слушаний: - решение отражающее мнение населения о создании нового населенного пункта; - мнение экспертов по вопросу создания населенного пункта; - решение о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района с учетом границ образуемого населенного пункта. Подготовка и опубликование итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации. Направление итогового документа в представительный орган муниципального района | До 61 дня | Организация и проведение публичных слушаний происходят за счет бюджета муниципального образования |  |
| 4 | Рассмотрение итогового документа по вопросу создания нового населенного пункта. | Собрание представителей Тенькинского городского округа | Решение представительного органа городского округа, выражающее мнение населения по вопросу организации нового населенного пункта и изменению административно-территориального устройства муниципального образования | До 13 дней |  |  |
| 5 | Подготовка пакета документов необходимых для согласования с высшим исполнительным органом исполнительной власти Магаданской области | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Структурные подразделения администрации Тенькинского городского округа | Правовой акт представительного органа городского округа, отражающий мнение населения муниципального образования об изменении административно- территориального устройства; - сведения о размере территории и численности населения образуемого населенного пункта; - перечень основных производственных, социально-культурных и других объектов инфраструктуры населенного пункта; - сведения о финансовом состоянии населенного пункта и о его возможном изменении в случае изменения административно- территориального устройства; - сведения о размерах финансовых затрат, связанных с изменением административно* территориального устройства; - сведения из документов территориального планирования, касающиеся изменения административно- территориального устройства. 2. Направление пакета документов в уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | До 4 дней | Бюджет муниципального образования |  |
| 6 | Рассмотрение пакета документов, подготовка законопроекта об образовании нового населенного пункта. Проведение экспертизы о присвоении наименования новому населенному пункту. Учет и регистрация нового населенного пункта в Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Магаданской области | Комиссия по вопросам административно-территориального деления Магаданской области. Магаданская областная Дума. Правительство Магаданской области Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр | Заключение о целесообразности создание нового населенного пункта. Приятие закона об образовании нового населенного пункта на территории Магаданской области. Подготовка и направление пакета документов необходимых для проведения экспертизы о присвоении наименования новому населенному пункту в Минэкономразвития РФ. Заключение о присвоении наименования новому населенному пункту. Направление заключения в уполномоченный орган государственной власти Магаданской области. Учет и регистрация нового населенного пункта в Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Магаданской области. | До 2 месяцев 17 дней |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий в части определения источника финансирования подготовки проекта изменений в градостроительную документацию муниципального образования | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области Правительство Магаданской области | а) Корректировка утвержденного бюджета текущего финансового года. б) Подготовка проекта бюджета на новый финансовый год: | До 46 дней |  |  |
| 8 | Подготовка проекта внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта. | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области Правительство Магаданской области | Подготовка технического задания для исполнения работ проектной организацией по подготовке проекта изменений в градостроительную документацию муниципального образования, Организация подготовки и проведения аукциона на заключение муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заключение контракта с исполнителем работ по подготовке внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта. Проведение проектной организацией работ по подготовке проекта изменений в градостроительную документацию муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта. | До 7 месяцев 25 дней |  |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний в части внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта. | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | Решение об утверждении градостроительной документации муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта. | До 34 дней | Бюджет муниципального образования |  |
| 10 | Подготовка плана мероприятий по разработке мер государственной поддержки гражданам - пользователям земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области Правительство Магаданской области | План мероприятий по разработке мер государственной поддержки гражданам - пользователям земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ | До 15 дней | Бюджет субъекта РФ, дотации из федерального бюджета РФ |  |

_____________________